PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO

Segurança da Informação – ALTOQI 2026

Versão: 1.0   |   Data: 30/05/2026   |   Classificação: Confidencial

# 1. Objetivo

Desenvolver a cultura de SI na ALTOQI através de programa estruturado e contínuo de conscientização, treinamentos obrigatórios, simulações e métricas de eficácia.

# 2. Estrutura do Programa

## 2.1 Treinamento de Onboarding (Obrigatório – 7 dias úteis)

- Módulo 1: Políticas de SI ALTOQI (30 min) – Princípios, uso aceitável, senha e MFA

- Módulo 2: LGPD para Colaboradores (20 min) – Dados pessoais, direitos, responsabilidades

- Módulo 3: Phishing e Engenharia Social (20 min) – Reconhecer e reportar ataques

- Módulo 4: Uso seguro de e-mail, nuvem e dispositivos (15 min)

- Assinatura do Termo de Ciência da Política de SI

## 2.2 Treinamento Anual Obrigatório

- Atualização das políticas de SI

- Novos vetores de ataque e ameaças

- Avaliação de conhecimento (nota mínima: 70%)

## 2.3 Campanhas Periódicas

| Campanha | Frequência | Responsável | Canal |
| --- | --- | --- | --- |
| Dicas de segurança | Quinzenal | Roberta Feijo/Roberta Feijo | E-mail/WhatsApp |
| Simulação de phishing | Trimestral | Roberta Feijo | E-mail simulado |
| Alerta de ameaças | Mensal ou sob demanda | Roberta Feijo | E-mail/Teams |
| Campanha temática | Semestral | Roberta Feijo/Roberta Feijo | E-mail/cartazes |

# 3. KPIs

| Métrica | Meta | Frequência |
| --- | --- | --- |
| % conclusão treinamento onboarding | 100% em 7 dias | Mensal |
| % conclusão treinamento anual | ≥ 95% | Anual |
| Taxa de clique em phishing simulado | < 10% | Trimestral |
| Taxa de reporte de phishing simulado | > 50% | Trimestral |
| Tempo de reporte de incidentes reais | < 1h para críticos | Por ocorrência |

# 4. Calendário 2026

| Mês | Ação |
| --- | --- |
| Jun/2026 | Estruturar plataforma de e-learning; criar módulos de onboarding; 1ª comunicação |
| Jul/2026 | 1ª simulação de phishing; publicar Módulos 1 e 2 |
| Ago/2026 | Publicar Módulos 3 e 4; campanha: senhas e MFA |
| Set/2026 | 2ª simulação de phishing; medir KPIs do trimestre |
| Out/2026 | Campanha LGPD; treinamento Desenvolvimento Seguro |
| Nov/2026 | Treinamento anual obrigatório (todos) |
| Dez/2026 | Relatório anual; planejar calendário 2027 |

# 5. Histórico de Revisões

| Versão | Data | Autor | Alterações |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 30/05/2026 | Roberta Feijo / Roberta Feijo | Versão inicial |

Aprovado por: ___________________________   Data: ____/____/______

Seções Complementares — Padronização ALTOQI (Etapa 5)

As seções a seguir foram incluídas na padronização documental da ALTOQI para complementar a estrutura mínima do SGSI. O conteúdo original foi preservado.

Escopo e Aplicabilidade

Aplica-se a colaboradores, estagiários e prestadores da ALTOQI que atuem sobre políticas de SI, em ambientes locais e em nuvem, e a informações próprias, de clientes e de terceiros.

Penalidades e Sanções

O descumprimento sujeita o infrator às medidas do Processo Disciplinar da ALTOQI, sem prejuízo de responsabilidades civis, administrativas e penais e de sanções contratuais a terceiros.

Referências

•  ABNT NBR ISO/IEC 27001:2022 — Anexo A, controle 5.1;

•  ABNT NBR ISO/IEC 27002:2022; NIST CSF; CIS Controls (quando aplicável);

•  Lei nº 13.709/2018 (LGPD); Política de SI da ALTOQI e normas correlatas.